企业资信与财务指标分析系统开发计划

本项目主要涉及三部分内容， 1）企业财务报表资料的收集 2）企业资信评估指标的设立，3）计算,　包括财务指标的计算与企业资信评分的计算。

具体说明如下：

１. 开发计划分三个里程碑：
  1. 企业财务报表的录入， 此部分尚未涉及到具体的计算业务逻辑，可先行处理。
  2. 财务分析指标的分析与计算，
  3. 企业资信评估指标的设立与财务分析指标的设立。建议在第一个里程碑结束前，确定好此阶段的具体需求。

2. 分析，设计工作与开发工作分离，第一阶段的分析与设计工作结束后，有三条线同时进行：
  1. 编码人员实现项目功能
  2. 测试人员根据设计文档，编写测试用例及测试规范等材料
  3. 分析与设计人员准备下一阶段的工作内容。

UI
在计划中，建议UI的设计与功能开发分开，程序人员完成系统功能后，交于UI进行界面处理，程序人员可协助UI进行部分调整，特别问题除外。附件计划中未包括UI的设计任务。

４. 附件计划中对于编码阶段的可用资源未作定义，需讨论后进一步调整。